****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

от 05.03 2018года № 8

|  |
| --- |
| Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018-2028гг.» |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

**Решил:**

1.Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018-2028гг.»

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения».

Глава муниципального образования

Заборьевского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области Е.В. Хотченкова

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

Заборьевского сельского поселения

Демидовского района

Смоленской области

от 05.03.2018 года № 8

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы»**

**Паспорт**

**программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры** **Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области  Контактное лицо:  ФИО: Хотченкова Евдокия Владимировна  Должность: Глава муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области  тел. 8 (48147) 2-33-23  E–mail:  [zabor.sp40@yandex.ru](mailto:zabor.sp40@yandex.ru) |
| Соисполнитель Программы | Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области  Контактное лицо:  ФИО: Козлова Елена Владимировна  Должность: Старший менеджер  Телефон: +7 (48147) 2-33-49  E–mail:  [zabor.sp40@yandex.ru](mailto:zabor.sp40@yandex.ru) |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Снижение потребление энергетических ресурсов.  5.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели Программы | Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум показателям: техническим и финансово-экономическим.  Критерии технических показателей определены следующими целевыми индикаторами:  1. Надёжность обслуживания систем:  - количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;  - износ коммунальных систем;  - протяженность сетей, нуждающихся в замене;  - доля ежегодно заменяемых сетей.  2. Обеспечение услугами новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения:  - уровень использования производственных мощностей.  3. Ресурсная эффективность (повышение эффективности работы):  - удельный расход;  - удельный расход топлива.  Критерии финансово-экономических показателей определены следующими целевыми индикаторами:  1. Доступность для потребителей (повышение качества предоставления коммунальных услуг). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2028 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в рамках муниципальных программ  Объем финансирования Программы составляет:  **230,0** тыс. рублей.  Финансирование из бюджета Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2028 году предполагается:  1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Снижение потребление энергетических ресурсов.  5.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* перспективный спрос коммунальных ресурсов;
* состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

**2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Программа комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**Основные задачи Программы:**

* модернизация водопроводного хозяйства;
* улучшение экологической обстановки;

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

**Сроки и этапы реализации программы.**

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2028 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**Общая характеристика**

На территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области 81 населенный пункт, на балансе администрации Заборьевского сельского поселения числится 3 водонапорной башни с водопроводной сетью. Численность населения 1549 человек.

До 100 процентов в структуре питьевой воды водопотребления Заборьевского сельского поселения забирается из подземных источников.

Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 38 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.

**3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018-2028 гг., являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
* состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
2. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

* строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
* строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.
2. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
3. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2017 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. Объемы финансирования мероприятий из бюджета подлежат ежегодному уточнению после формирования бюджета поселения на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

**3.2. Система водоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Устройство для нужд пожаротушения подъездов для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**4 Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. Для решения задач программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2028** |
| **1.** | **Система водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Моховичи | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, повышение качества воды | местный  бюджет | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** |  |  |  |  |  |
| **1.2** | Приобретение насоса на скважину в д. Карцево |  |  | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** |  |  |  |  |
| **2.** | Итого: |  |  | **230,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** |  |  |  | **200,0** |
|  | | | | | | | | | | | | |